## Slide 1: Novari IKS - tidligere Vigo IKS

## Slide 2: Agenda
Hvem er Novari IKS
Problemstilling
Hvordan vi startet på oppgaven
Metoder, verktøy og arbeidsform
Erfaring med arbeid og prosjektstyring i prosjektet
Hva vi har lært i dette prosjektet
Foreløpig løsning

## Slide 3: Litt om Novari IKS og problemstilling
Interkommunalt selskap
Ivaretar forvaltning og videreutvikling av flykeskommunens felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi
Selskapet eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune
Novari IKS har hovedkontor i Porsgrunn
Problemstilling:
  Lage finmasket tilgangskontroll som gir brukere muligheten til å styre tilgangen til ressurser på en mer detaljert måte

## Slide 4: Hvordan tok vi tak i oppgaven
God planlegging
Bruk av scrum-metode
Delt oss inn i arbeidsgrupper
  Frontend og backend
Hatt god veiledning gjennom semesteret av Maria Kristoffersen og Trond Magnus Sevre og andre representanter fra Novari
Fast «kontortid»
  mandag og onsdag
  I løpet av semesteret ble det kontortid mandag, onsdag, torsdag og fredag

## Slide 5: Metoder, verktøy og arbeidsform
SCRUM
  Møte internt hver uke 1-2 ganger
  Møte med Novari annenhver uke tirsdager
Selvstendig arbeid og sammen
Testing:
  PostgresSQL og Docker
  Cypress
Frontend:
    Remix – React/TypeScript
    VS Code
    NAV IKT Aksel
Backend:
  Java Spring boot
  IntelliJ
  Apache Kafka
Verktøy
Metoder
Arbeidsform
Workshop med Henrik Knutsen og Trond Magnus Sevre
Frontend har hatt workshop Jennifer Strand

## Slide 6: Erfaring med arbeid og prosjektstyring i prosjektet
Måtte bruke mer tid på planleggingsfasen
Så behov for mer kontortid
  Mer arbeidsmengde enn det vi så for oss
Laget kontrakt innad i gruppen
Ønske om å gjøre mye selv
Oppgaven var mer utfordrende enn det vi først tenkte
  Førte til ett par workshop hvor vi fikk veiledning

## Slide 7: Hva har vi lært i dette prosjektet?
Stort prosjekt
  God struktur og planlegging er viktig
  Nye verktøy
    Java spring boot
    Remix
    Postgresql
    Cypress
Lært om hvordan det er å samarbeide med ekstern bedrift
Relevant oppgave for arbeidslivet
  Kommunisering med Trond og Maria
  Viktig å stille spørsmål selv om det kan være ubehagelig